Project back-end

Plan van aanpak



Namen: Netanel Dorothea, Patrick Devilee, Wendy Segaar

Studiejaar: 2018/2019

Werkgroep: 1

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum:

Versie:1.0

Inhoud

[1. Inleiding 3](#_Toc510547)

[2. Doelstelling 4](#_Toc510548)

[3. Omschrijving 5](#_Toc510549)

[4. Projectgroep 6](#_Toc510550)

[5. Benodigdheden 7](#_Toc510551)

[6. Planning 8](#_Toc510552)

[7. Takenlijst 9](#_Toc510553)

# 1. Inleiding

Drie werknemers van het bedrijf MonkeyBusiness hebben een opdracht gekregen van dhr. Hannibal. Het is de bedoeling dat de site makkelijk onderhoudbaar word gemaakt voor de admin en dat de bezoeker van de website een mooie en responsieve site te zien krijgt. Dit gaat natuurlijk niet zonder een goed gestructureerd stappenplan. Daarvoor is deze word-sjabloon immers voor bedoeld. Op basis van alle informatie in het behoefteanalyse gaan we een plan van aanpak maken. Diverse onderwerpen zoals onze doelstellingen en benodigdheden komen aan boord. Kortom, hier komt alles stapsgewijs, duidelijk en overzichtelijk in te staan wat we gaan doen.

# 2. Doelstelling

Het doel van dit project is om in de applicatie mensen uit de omgeving leiden, die graag willen ontspannen in de natuur, duidelijk en overzichtelijk te informeren over park Cronensteyn. Ook moet de site makkelijker te beheren zijn voor de admin. Dit gaan we stapsgewijs doen aan de hand van deze plan van aanpak. We hopen hiermee de klant tevreden te stellen door een goed resultaat te bieden.

# 3. Omschrijving

Deze applicatie zal ervoor zorgen dat de beheerder van de site, zonder aanpassing van code de applicatie kan beheren. Zo krijgt het een functie om content te kunnen aanpassen, verwijderen of toevoegen. Ook kan hij verschillende users priviliges geven.

Op deze site kan je inloggen en met je account, of dat nou een gast account of een ingelogd account is, ervaringen delen via social media en contact opnemen met de beheerder via een contact formulier. Ook kan je een plattegrond inzien van het park en eventuele informatie.

# 4. Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Email** | **Functie** |
| dhr. Hannibal | [wbrock@mborijnland.nl](mailto:wbrock@mborijnland.nl) | Opdrachtgever |
| Netalen Dorothea | [1037549@mborijnland.nl](mailto:1037549@mborijnland.nl) | Developer |
| Patrick Devilee | [1033867@mborijnland.nl](mailto:1033867@mborijnland.nl) | Developer |
| Wendy Segaar | [1035706@mborijnland.nl](mailto:1035706@mborijnland.nl) | Developer |

# 5. Benodigdheden

|  |  |
| --- | --- |
| **Benodigdheid** | **Toelichting** |
| Laravel installatie | Versie 5.6 |
| Webbrowsers | Verschillende om te testen |
| PHP | Versie 7.2 |
| GitHub | Online en desktop |
| Laptops |  |
| Balsamiq mockups | Voor mock-ups en wireframes |
| Visio |  |
| photoshop | Eventueel/back up voor mockup ups en wireframes |
| Draw.io | Voor usecase diagrammen |
| HTML | Voor elementen voor in de site |
| CSS | Elementen aanpassen |
| Opdracht gever | Zonder opracht gever geen opdracht |
| motivatie | Zonder motivatie geen goede werkhouding |
| Goede teamwork | Zonder goede sfeer geen goed resultaat |

# 6. Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** | | | |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 4-2-2019 | 15-3-2019 | 5weken |
| Realiseren | 16-3-2019 | 25-5-2019 | 10 weken |
| Testen | 26-5-2019 | 5-6-2019 | 2 weken |
| Implementeren | 6-6-2019 | 13-6-2019 | 1 week |

# 7. Takenlijst

|  |
| --- |
| **Legenda** |
| Behoefteanalyse |
| Plan van aanpak |
| Functioneel ontwerp |
| Grafisch ontwerp |
| Technisch ontwerp |
| Ontwikkelen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Takenlijst** | | | | |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Ontwikkelomgeving in orde maken | 4-2-2019 | 5-2-2019 | 1 uur | Netanel Dorothea  Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Word-sjabloon maken en kiezen | 5-2-2019 | 5-2-2019 | 30 min | Netanel Dorothea  Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Vragen bedenken | 6-2-2019 | 6-2-2019 | 1 uur | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Samenvatting project schrijven (1.) | 8-2-2019 | 8-2-2-2019 | 10 min | Wendy Segaar |
| Aanleiding schrijven (2.) |  |  | 10 min | Patrick Devilee |
| Applicatie beschrijven (3.) |  |  | 15 min | Wendy Segaar |
| Doelen beschrijven (4.) |  |  | 10 min | Netanel Dorothea |
| Doelgroepen beschrijven (5.) |  |  | 10 min | Wendy Segaar |
| Vormgeving beschrijven (6.) |  |  | 10 min | Netanel Dorothea |
| Informatie beschrijven (7.) |  |  | 10 min | Wendy Segaar |
| Interactie beschrijven (8.) |  |  | 15 min | Patrick Devilee |
| Overige info beschrijven (9.) |  |  | ? |  |
| Inleiding plan v aanpak schrijven (1.) |  |  | 10 min |  |
| Doelstelling schrijven (2.) |  |  | 10 min |  |
| Omschrijving schrijven (3.) |  |  | 10 min |  |
| Projectgroep beschrijven (4.) | 8-2-2019 | 8-2-2019 | 10 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Benodigdheden beschrijven (5.) | 8-2-2019 | 8-2-2019 | 15 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |