Project back-end

Plan van aanpak



Namen: Netanel Dorothea, Patrick Devilee, Wendy Segaar

Studiejaar: 2018/2019

Werkgroep: 1

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum: 22-02-2019

Versie:1.0

Inhoud

[1. Inleiding 3](#_Toc510547)

[2. Doelstelling 4](#_Toc510548)

[3. Omschrijving 5](#_Toc510549)

[4. Projectgroep 6](#_Toc510550)

[5. Benodigdheden 7](#_Toc510551)

[6. Planning 8](#_Toc510552)

[7. Takenlijst 9](#_Toc510553)

# 1. Inleiding

# 2. Doelstelling

Het doel van dit project is om de huidige website van Park Cronesteyn <http://www.polderparkcronesteyn.nl> volledig te vernieuwen. In opdracht van dhr. Hannibal, voorzitter van het park, gaan drie werknemers van het bedrijf MonkeyBusiness een modern design maken en uitwerken tot een responsive website met cms-systeem.

# 3. Omschrijving

Er zijn drie verschillende soorten gebruikers: Gewone gebruikers, beheerders en de admin. De gewone gebruikers kunnen de website bekijken, ze kunnen contact opnemen via het contactformulier en inschrijven voor de parkvereniging via het inschrijfformulier.

De beheerders kunnen in- en uitloggen. Na het inloggen kunnen de beheerders content, wijzigen, toevoegen en verwijderen. De beheerders kunnen hun eigen gegevens aanpassen zoals email, gebruikersnaam en wachtwoord. De beheerders kunnen ook alles wat de gewone gebruikers kunnen.

Na het inloggen kan de admin beheerders toevoegen en verwijderen. De admin kan ook alles wat de beheerders kunnen en dus alles wat de gewone gebruikers kunnen.

# 4. Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Email** | **Functie** |
| dhr. Hannibal | [wbrock@mborijnland.nl](mailto:wbrock@mborijnland.nl) | Opdrachtgever |
| Netalen Dorothea | [1037549@mborijnland.nl](mailto:1037549@mborijnland.nl) | Developer |
| Patrick Devilee | [1033867@mborijnland.nl](mailto:1033867@mborijnland.nl) | Developer |
| Wendy Segaar | [1035706@mborijnland.nl](mailto:1035706@mborijnland.nl) | Developer |

# 5. Benodigdheden

|  |  |
| --- | --- |
| **Benodigdheid** | **Toelichting** |
| Laravel installatie | Versie 5.6 |
| Webbrowsers | Verschillende om te testen |
| PHP | Versie 7.2 |
| GitHub | Online en desktop |
| Laptops |  |
| Balsamiq | Voor mock-ups en wireframes |
| Visio |  |
| Microsoft Word |  |

# 6. Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** | | | |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 04-02-2019 | 18-03-2019 | 8 weken |
| Realiseren | 19-03-2019 | n.t.b. | n.t.b. |
| Testen | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
| Implementeren | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |

# 7. Takenlijst

|  |
| --- |
| **Legenda** |
| Documentatie |
| Overleg |
| Functioneel ontwerp |
| Grafisch ontwerp |
| Technisch ontwerp |
| Ontwikkelen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Takenlijst** | | | | |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Ontwikkelomgeving in orde maken | 04-02-‘19 | 21-02-‘19 | 2 uur | Netanel Dorothea  Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Word-sjabloon maken en kiezen | 05-02-‘19 | 05-02-‘19 | 30 min | Netanel Dorothea  Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Vragen bedenken | 06-02-‘19 | 06-02-‘19 | 1 uur | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Interview opdrachtgever | 11-02-‘19 | 11-02-‘19 | 20 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Behoefte analyse maken individueel | 11-02-‘19 | 15-02-‘19 | 45 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Behoefteanalyse maken samenvoegen | 18-02-‘19 | 18-02-‘19 | 45 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Plan van aanpak maken individueel | 19-02-‘19 | 22-02-‘19 | 45 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Plan van aanpak samenvoegen | 22-02-‘19 |  | 30 min | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Functioneel ontwerp maken | 25-02-‘19 | 11-03-‘19 |  | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |
| Technisch ontwerp maken | 12-03-‘19 | 18-03-‘19 |  | Netanel Dorothea Patrick Devilee  Wendy Segaar |